PLAN  REMONTÓW
Osiedle mieszkaniowe Więcbork

Naliczenie na rok 2016 wynosi:

14.172,23 x 12 m-cy x 1,60           +    272.106,82 zł							                              
           Stan na 31.12.2015                            +     18.250,28 zł						                                            ________________________                 			          						                                                              				                                     290.357,10 zł

Planowane remonty:

1. Docieplenie bloku nr 7 osiedle BoWiD  -  ściana balkonowa  ( budynek  trzyklatkowy ) w tym niezbędne roboty blacharsko-dekarskie, naprawa i malowanie cokołu, wymiana okien w pomieszczeniach należnych do ogólnego użytku, dokumentacja, opaska wokół budynku.             145.000,-zł

2. Docieplenie bud. Nr 8 os. BoWiD – budynek dwuklatkowy – realizacja 1 ściany od klatek schodowych i wiatrołapów – ewentualnie 2 szczyty w tym niezbędne roboty blacharsko – dekarskie, okna w pomieszczeniach ogólnego użytkowania, naprawa i malowanie cokołu, wiatrołapy, opaska wokół budynku				                                                                                     135.000,-zł

2. Stolarka okienna – wg potrzeb                                             12.000,-zł

3. Roboty dekarsko blacharskie wg. potrzeb		         	                                      	                                                                                                   10.000,-zł

4. Instalacja odgromowa bl. Nr 8                                                5.000,-zł

5. Opaska wokół budynku  Nr 3                                                  5.000,-zł

________________________________________

312.000,-zł

Ponadto:

- Przegląd instalacji gazowej / butle – propan-butan.

- Przegląd instalacji dymowej i wentylacyjnej.

- Przegląd instalacji odgromowej i skuteczności zerowania wraz z naprawami instalacji nie spełniającej swego zadania.